比选编号：

光谷.智创园展厅空调安装工程

比  选　文　件

招   标  人：重庆共享工业投资有限公司（盖章）

二○一九年六月

第一章 比选公告

## 1.招标条件

本招标项目光谷.智创园展厅空调安装工程已由公司领导批准建设，项目业主和比选人为重庆共享工业投资有限公司，建设资金来自业主多渠道筹措，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行比选。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 项目地点：重庆市沙坪坝区景阳路35号。

2.2 竞标范围：施工图所示全部工作内容，包括但不限于风机盘管及室内管道系统、保温套管安装、系统调试等，具体详见施工图。

2.3计划工期：10日历天，缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。

2.4比选最高限价：本项目建安工程费暂定40万元，竞选人投标时依据报价原则结合自身实力及市场行情，自行填报投标下浮费率，投标报价最低下浮费率不得低于5%。

3. 比选申请人资格要求

3.1 本次投标人应满足下列资格条件：

3.1.1 投标人须为独立法人资格，具备有效营业执照。

3.1.2本次比选要求比选申请人具备机电安装叁级及以上资质。并在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.1.3比选申请人须具备有效的安全生产许可证。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

4. 报名要求及时间

凡有意参加投标者，请于 2019年6月3至6月5日上午 9：00时至12：00时，下午13：30时至17：30时（北京时间），持附有法定代表人身份证明的法定代表人授权委托书原件在重庆共享工业投资有限公司（重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场）报名。请各潜在比选申请人自行在重庆共享工业投资有限公司官网“http://www.cqgxgt.com/”下载比选文件。

5. 比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交截止时间及开标时间以比选文件为准，地点为重庆共享工业投资有限公司招标会议室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6.联系方式

比选人：重庆共享工业投资有限公司（盖章）

地址：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场

联系人：邓老师                  联系方式：023-81151970

2019年 6月3日

# 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆共享工业投资有限公司 地址：重庆市沙坪坝区凤凰镇凤凰广场 联系人：邓老师 电话：023-81151970 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 光谷.智创园展厅空调安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市沙坪坝区景阳路35号。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为：业主多渠道筹措。资金性质为：全部国有。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 竞标范围 | 施工图所示全部工作内容，包括但不限于风机盘管及室内管道系统、保温套管安装、系统调试等，具体详见施工图。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 10日历天，缺陷责任期为竣工验收合格后12个月。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资格条件 1.1比选申请人应具备独立法人资格，具备机电安装叁级及以上资质。并在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 1.2比选申请人应具备有效营业执照、安全生产许可证。 注：提供有效的营业执照副本、资质证书副本复印件及安全生产许可证复印件加盖投标单位法人章。 投标人所提供以上所有证明材料必须真实，开评标结束后，比选人有权对中标候选人的投标文件进行核查，若发现存在弄虚作假等违法行为，将取消其中标候选人资格，上报主管部门，并承担由此产生的一切法律及经济后果。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 比选人不组织，由各投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人对比选文件所作的澄清、修改及比选人发出的答疑及补遗书等。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 投标文件由投标函部分和资格审查资料组成，格式须使用比选文件第五章中提供的“投标文件格式”。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补遗（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 由于本项目工期紧，任务重，需提前进入招标程序，本次竞标无工程量清单，故实施条件招标，施工招标价格如下：按沙区财政预算评审计价原则下浮比例报价，投标人填报竞争下浮比例。 1、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价方式。 2、报价原则：各比选申请人以比选文件、合同条件、本次招标范围的施工方案、周边环境、现场勘查、国家技术和经济规范及标准。清单规范采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ—2013）。定额采用《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件为计价依据。结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、人工机械降效、措施费、二次转运费、绿化部分养护费、高温补贴、规费、安全文明施工费、税金，并考虑政策性文件规定的费用，以及合同文件中应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险等费用，比选人除此以外不支付其它费用。 3、计价原则： 3.1人工费：按2018定额价执行。 3.2材料费：材料价格按市场价确定，并参考《重庆工程造价信息》公布的信息价，最高不超信息价。 3.3措施项目费： ①组织措施费：按国家及重庆市相关管理规定计取； ②技术措施费：乙方根据工程的实际情况结合自身施工组织设计编制技术措施费清单；结算时，技术措施清单中以项计列的项目，按第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）预算审核的金额包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，不论何种因素影响，按第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）预算审核的综合单价为依据，工程量按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。 3.4安全文明施工措施费：按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 3.5其它项目费：由发包人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。 3.6规费：按规定费率计算。 3.7税金：按渝建〔2019〕143号等文件规定按实结算。 投标报价包含但不限于完成投标人须知1.3.1条所示工作内容的全部费用以及工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、调查费、咨询费、专家费、管理费、税金、利润等所有费用，比选人不再另行支付任何费用。 4、最高限价：本项目建安工程费暂定40万元，竞选人投标时依据报价原则结合自身实力及市场行情，自行填报投标下浮费率，投标报价最低下浮费率不得低于5%。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1项要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标函部分：一式1份； 资格审查资料：一式1份； |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、资格审查资料分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋由投标人自行制作，但必须在封套上注明 “投标文件”大袋，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 3.如若资料较厚，可以增加相应的袋子，标明序号即可。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称：重庆共享工业投资有限公司。 光谷.智创园展厅空调安装工程投标文件在2019年6月6日16时30分前不得开启 注：未写明以上内容，将拒收其投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆共享工业投资有限公司招标会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：重庆共享工业投资有限公司招标会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验竞标人法定代表人或其授权的代理人，法定代表人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，授权的代理人应携带法人授权委托书及身份证原件，以备查验其合法身份；否则发包人拒收竞标文件。 5.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 6.设有招标控制价或者标底的，公布招标控制价或者标底； 7.开启投标文件顺序：随机开启； 8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标函部分袋；公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 9.投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 10.开标结束。 |
| 6.1 | 评标原则 | 投标人的有效投标总价，按由低到高依次排序，确认并推选排名前三的比选申请人为中标候选人。竞标总价最低的为第一名，其次为第二名，以此类推，取前三名为中标候选人。竞标总价相等时，由比选人自行确定。 |
| 7.1 | 无效标的确认 | 有下列情况之一者，均视为未响应本招标文件而作为废标条件： 1、竞标文件没有加盖竞标单位印章的； 3、竞标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 4、竞标报价明显低于成本的； 5、竞标工期超过竞标文件规定的工期的； 6、竞标文件中要求的竞标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 7、竞标文件附有比选人不能接受的条件的 |
| 7.2 | 重新招标 | 竞标截止时间内，发包人收到的有效报价少于3个的，发包人将重新竞争发包。 |
| 7.3.1 | 提交竞争性比选申请文件时间 | 2019年6月6日下午16：00至16:30止。 提交地点：重庆共享工业投资有限公司招标会议室。 |
| 7.3.2 | 开标时间 | 2019年6月 6日上午16:30时。 开标地点：重庆共享工业投资有限公司招标会议室。 |

# 合同条款

## 施 工 合 同

发包人：

承包人：

签订时间：    年    月   日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合工程所在地的有关规定，根据本合同工程的具体情况， 经甲乙双方友好协商达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：业主自筹

4.工程范围及规模：

二、合同工期

开工日期：以开工令下达之日为准。

竣工日期：开工日期加合同工期。

施工工期： 日历天。

- 质量标准

工程质量符合国家及电力部门验收规范合格标准。

- 合同价

1.合同暂定价：人民币（大写） 元整 (¥： 元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、合同计价原则

1.工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。

2.乙方根据施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准，清单规范采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计算规则》（CQJLGZ—2013）。定额采用《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件为计价依据。结合《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）和《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）等相关配套文件组价。

3.结算公式=（分部分项直接费+措施费+安全文明施工费+规费+税金+其他费用）×（1-中标费率）

3.1人工费：按2018定额价执行。

3.2材料费：材料价格按市场价确定，并参考《重庆工程造价信息》公布的信息价，最高不超信息价。

3.3措施项目费：

①组织措施费：按国家及重庆市相关管理规定计取；

②技术措施费：乙方根据工程的实际情况结合自身施工组织设计编制技术措施费清单；结算时，技术措施清单中以项计列的项目，按第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）预算审核的金额包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，不论何种因素影响，按第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）预算审核的综合单价为依据，工程量按《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）等规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

3.4安全文明施工措施费：按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

3.5其它项目费：由发包人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

3.6规费：按规定费率计算。

3.7税金：按渝建〔2019〕143号等文件规定按实结算。

上述计价原则未尽事宜，按照沙建纪[2018]69号文计价原则执行，预/结算金额以第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）的审定金额为准，并按合同约定的下浮比例进行总价下浮。依法被审计局抽审的项目，最终结算金额以审计局审计金额为准，并按合同约定的下浮比例进行总价下浮。

六、工程进度款支付

关于付款的约定：每月完成合格工程量的70%支付进度款,竣工验收合格后10个工作日内支付至签约合同范围内已完合格工程量的80%，经沙区财政评审中心审核且出具结算审核报告后28个工作日内支付至审定金额的97%，质保金为结算总价款的3%；质量保修期满后无息支付本项目保修金，本项目质量保修期为1年。

注：建安工程造价须第三方造价咨询公司（沙区财政评审中心入围机构）出具预算审核报告后才能提交付款申请单，进度款以预算审核报告审定的子项清单综合单价计算并按合同约定总价下浮比例计算支付。

关于开具发票的约定:支付工程款时乙方需开具与本次工程款等额的增值税专用发票。

七、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。自竣工验收之日起计算。

- 违约责任

1. 甲方违约责任的承担方式和计算方法：

①因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

2.乙方违约的其他情形：

①因乙方原因，造成拖欠民工工资。

②乙方在竣工验收合格10日内未做竣工完场清理，向甲方移交工程场地。

③乙方所用材料不符合本合同要求。

④乙方在施工中未按甲方书面意见或不明确而又不向甲方求证，致使施工不能达到甲方要求。

⑤乙方提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经甲方和监理人同意而擅自更改或换用。

⑥未经甲方许可，乙方擅自将所承包的工程分包。

⑦招标文件约定的其他违约责任。

乙方违约责任的承担方式和计算方法：①乙方有以上第（1）条违约情形的，发

包人有权将工程进度款优先支付给民工或从乙方履约保证金中支付；

②乙方有以上第（2）条违约情形的，应承担由此给甲方造成的结算和支付延误的损失。

③乙方有以上第（3）条违约情形的，返工损失由乙方自负, 且工期不得顺延，

并每发现一次承担5000元违约金。

④乙方有以上第（4）条违约情形的，甲方有权要求乙方返工并由乙方承担返工损失，工期不得顺延。

⑤乙方有以上第（5）条违约情形的，乙方自行承担由此发生的费用，并赔偿甲方有关的损失，且延误的工期不得顺延。

⑥乙方有以上第（6）条违约情形的，甲方将处以违规分包行为的乙方收取合同金额10%且不少于1万元的违约金。

九、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、签订时间

本合同于    年     月     日签订。

十一、签订地点

本合同在重庆共享工业投资有限公司签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

十四、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，可向 项目所在地人民法院起诉。

十五、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲方：重庆共享工业投资有限公司            乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人： 

经  办  人：                               经  办  人： 

开 户 银 行 ：                       开 户 银 行 ：   

### 账      号 ：                    账       号 ：

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆共享工业投资有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

本工程施工图及图说范围内的所有工程内容，详见招标文件合同协议书第一条工程承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  五  年；

3．装修工程为  壹  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   两 年；

5．供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 两 年；

7．其他项目保修期限约定如下   /  ：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格（如因发包人原因不能组织竣工验收则由发包人组织竣工预验收）之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程竣工验收合格或竣工预验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                                     承包人：

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

经办人：                                    经办人：

联 系 电 话 ：                   联 系 电 话 ： 

传       真 ：                   传       真 ：   

电 子 信 箱 ：                             电 子 信 箱 ：   

开 户 银 行 ：                       开 户 银 行 ：   

账      号 ：                    账       号 ： 

附件2：

廉政合同

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范工程建设行为，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，重庆共享工业投资有限公司(以下简称“甲方”)与        (以下简称“乙方”)，特订立如下合同：

1.甲乙双方权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

(2)严格执行工程建设的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监督机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

7.本合同作为工程建设施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本合同一式拾份，由甲乙双方各执肆份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

甲方：                           　　      乙方：

法定代表人：　　　　　                    法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

经办人：　　　　　　　　　　　          　经办人：

### 附件3：

建筑施工安全生产协议书

发包单位：重庆共享工业投资有限公司（以下简称甲方）

承包单位：                       （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地址：；

3、分包工程范围和内容：

二、工程项目期限：

自开工令下达之日起至实际竣工验收合格之日止。

三、承包单位基本情况

营业执照号码：

企业法人：

组织机构代码：

安全生产许可证：

四、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条列、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派        同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如果乙方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。

11、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施，安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员统一，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

12、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪用作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自搭接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应道甲方制定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

14、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进检测，若不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

15、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

16、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

17、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派处所机构办理暂住登记手续，并向项目所在地建设行政主管部门等部门办理施工等手续。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

19、其他：

20、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式玖份，甲、乙方及代建业主各执叁份

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

经办人：                   经办人：  

# 图  纸

# 投标文件格式

目 录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人营业执照副本、资质证书副本

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投 标 人： 　　           　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　   （签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工比选文件的全部内容，我单位愿意以投标下浮费率为       %（保留两位小数），作为本项目的投标报价。工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                           （其他补充说明）。

比选申请人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  60天   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

法定代表人身份证复印件 正面

法定代表人身份证复印件 反面

授权代理人身份证复印件 正面

授权代理人身份证复印件 反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件2份，授权委托人手持一份至开标现场，另一份装入比选申请文件一并递交。

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投  标  人： 　　           　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　   （签字或盖章）

年  月  日

目      录

（一）投标人基本情况表

（二）投标人营业执照副本、资质证书副本

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |

（二）、投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等资料